MVP DEFINITION

Xi-Plattform

Minimum Viable Product - Erstpraesentation & Feedback-Grundlage

| Version | 1.0 |
| --- | --- |
| Status | Entwurf |
| Datum | 19. Februar 2026 |
| Basis | Xi-Plattform Master-Lastenheft v1.0 |
| Ziel | Funktionsfaehiges Modell fuer interne Praesentation |

1  Zielsetzung & Abgrenzung

## 1.1 Was der MVP leisten soll

Der MVP macht den Kernprozess des Geschaeftsmodells erlebbar: Ein neuer Call-Agent wird aufgenommen, eingeplant und einer Kampagne zugewiesen. Chef und Kollegen verstehen dadurch wie das System ihren Alltag automatisiert - nicht durch eine Praesentation, sondern durch echte Interaktion mit dem laufenden System.

## 1.2 Was der MVP nicht leisten muss

- Kein vollstaendiges KI-Recruiting (wird als Mock-up simuliert)

- Keine echte Dialfire-Integration (Kampagnen werden manuell angelegt)

- Keine Abrechnung oder Verguetungsberechnung

- Kein Kundenportal, keine automatischen E-Mails

- Keine produktionsreife Skalierung auf 150 Kunden

## 1.3 Legende

| MVP | Vollstaendig implementiert und funktionsfaehig. |
| --- | --- |
| Mock-up | Als Demo simuliert. Keine echte Logik dahinter. |
| Spaeter | Nicht im MVP. Kommt in der naechsten Iteration. |

2  Kernprozess - Der eine Durchlauf

Der MVP bildet genau einen vollstaendigen Durchlauf ab: Von der Bewerbung bis zur ersten Kampagnenzuweisung im Miro-Kalender. Dieser Prozess zeigt das Herzstuck des Systems.

| # | Was passiert | Status | Details |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bewerber-Funnel | Mock-up | Statische Landing Page. Test-Agent bereits vorqualifiziert in der DB. |
| 2 | Agent-Login | MVP | Echter Login mit JWT-Authentifizierung. |
| 3 | Onboarding-Dashboard | Mock-up | Vereinfachtes Dashboard. Felder als Dummy ohne echte Verarbeitung. |
| 4 | Agent im System sichtbar | MVP | Profil in der Verwaltung. Sprachen, Verfuegbarkeit, Kapazitaet. |
| 5 | Kampagne anlegen | MVP | Support legt Testkampagne an: Name, Zeitfenster, Budget, Sprache. |
| 6 | Agent zuweisen | MVP | Automatisches Matching schlaegt Test-Agent vor. Support bestaetigt. |
| 7 | Miro-Kalender | MVP | Zuweisung erscheint im bestehenden Miro-Board der Kollegen. |
| 8 | Warnungen & Dashboard | MVP | Ampel-Status im Support-Dashboard. Krankmeldung loest Warnung aus. |

3  Feature-Liste

### 3.1 Modul I - Verwaltung & Planung

| ID | Feature | Status | Hinweis |
| --- | --- | --- | --- |
| VW-01 | Kunden-Listenuebersicht | MVP | 1-2 Testkunden manuell angelegt |
| VW-02 | Kunden-Detailansicht | MVP | Vollstaendig implementiert |
| VW-03 | Kunden anlegen (manuell) | MVP | Formular mit Validierung |
| VW-04 | Onboarding-Check | Mock-up | Statusanzeige ohne echte Automatisierung |
| VW-05 | Skript-Template-Bibliothek | Spaeter | Nicht im MVP |
| VW-06 | Kampagne erstellen | MVP | Manuell, ohne Dialfire-Sync |
| VW-07 | Dialfire-Integration | Spaeter | Nicht im MVP |
| VW-08 | Agent-Stammdaten | MVP | Vollstaendig implementiert |
| VW-09 | Verguetungskonditionen | Spaeter | Nicht im MVP |
| VW-10 | Quota-Tracking | MVP | Vereinfacht: manuell gesetzt |
| VW-11 | Support-Dashboard | MVP | Kernfunktion des MVP |
| VW-12 | Automatische E-Mails | Spaeter | Nicht im MVP |

### 3.2 Modul II - Scheduling & Kalender

| ID | Feature | Status | Hinweis |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | Miro-Kalender Integration | MVP | Bestehender Workspace der Kollegen |
| SC-02 | Agent-Kampagnen-Zuweisung | MVP | Kernfunktion des MVP |
| SC-03 | Kapazitaetsberechnung | MVP | Vereinfacht: Stunden vs. Budget |
| SC-04 | Kapazitaets-Dashboard | MVP | Im Support-Dashboard integriert |
| SC-05 | Ueberbuchungs-Erkennung | MVP | Automatisch bei Zuweisung |
| SC-06 | Krankmeldungs-Workflow | MVP | Neuberechnung + Warnung |
| SC-07 | Automatisches Matching | MVP | Sprache, Zeit, Kapazitaet |
| SC-08 | Drag-and-Drop Kalender | Spaeter | Miro uebernimmt Kalender-UI im MVP |
| SC-09 | Agent-Schichtplan (Selfservice) | MVP | Im Agent-Dashboard sichtbar |
| SC-10 | Schicht-Templates | Spaeter | Nicht im MVP |

### 3.3 Modul III - AI-Recruit

| ID | Feature | Status | Hinweis |
| --- | --- | --- | --- |
| FA-01 | Bewerber-Funnel Landing Page | Mock-up | Statische Seite, kein echtes Formular |
| FA-02 | Audio-Recording & KI-Analyse | Spaeter | Nicht im MVP |
| FA-03 | Account-Erstellung & Login | MVP | Test-Agent vorqualifiziert in DB |
| FA-04 | Onboarding-Dashboard | Mock-up | Felder ohne echte Verarbeitung |
| FA-05 | Ein-Klick-Uebergabe an Agent-Pool | MVP | Kernverbindung der drei Module |
| FA-06 | Admin-Dashboard AI-Recruit | Spaeter | Nicht im MVP |

4  Tech-Stack & REST API

## 4.1 Tech-Stack Uebersicht

| Komponente | Technologie | Begruendung |
| --- | --- | --- |
| Infrastruktur | Debian VM + Docker | Isolierte containerisierte Umgebung. Einfaches Deployment. |
| Datenbank | PostgreSQL | Relationale DB fuer alle Kern-Entitaeten. |
| API-Schicht | REST API (Node.js) | Einfach, gut dokumentiert, optimal fuer n8n-Integration. |
| Authentifizierung | JWT | Rollenbasiert: Admin, Support, Agent. |
| Automatisierung | n8n (Self-Hosted) | Orchestrierung aller automatisierten Prozesse. |
| Kalender | Miro API | Bestehender Workspace der Kollegen wird genutzt. |
| Frontend | React | Modernes komponentenbasiertes Frontend. |
| IDE-Agent | Antigravity (Google) | Erstellt Code, DB-Schema, API und Frontend auf Basis des Lastenhefts. |

## 4.2 REST API - Kern-Endpunkte

Alle Endpunkte unter /api/v1/ und mit JWT abgesichert.

| Methode | Endpunkt | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| POST | /auth/login | Login fuer Agent und Support. Gibt JWT zurueck. |
| GET | /clients | Alle Kunden auflisten. |
| POST | /clients | Neuen Kunden anlegen. |
| GET | /campaigns | Alle Kampagnen auflisten. |
| POST | /campaigns | Neue Kampagne anlegen. |
| GET | /agents | Alle Agents auflisten. |
| POST | /agents/:id/sick | Agent meldet sich krank. Loest Neuberechnung aus. |
| POST | /assignments | Agent einer Kampagne zuweisen. |
| GET | /assignments/match/:id | Matching-Vorschlaege fuer eine offene Kampagne. |
| GET | /capacity | Kapazitaetsauslastung aller Kampagnen. |
| GET | /dashboard | Support-Dashboard: alle Warnungen und Status. |
| POST | /miro/sync | Zuweisung in bestehenden Miro-Kalender eintragen. |

5  .env Checkliste - Alle benoetigen Keys

Diese Datei wird NIEMALS ins Git-Repository eingecheckt. Sie liegt nur auf der Debian VM. Der IDE-Agent bekommt eine .env.example mit Platzhaltern - die echten Werte traegst du manuell ein.

### Datenbank (selbst vergeben)

| Variable | Beispielwert | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| DB_HOST | localhost | Hostname der PostgreSQL-Instanz |
| DB_PORT | 5432 | Standard PostgreSQL Port |
| DB_NAME | xi_plattform | Datenbankname (frei waehlbar) |
| DB_USER | xi_admin | Datenbankbenutzer (frei waehlbar) |
| DB_PASSWORD | [sicheres Passwort vergeben] | Mindestens 20 Zeichen mit Sonderzeichen |

### Authentifizierung (selbst generieren)

| Variable | Beispielwert | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| JWT_SECRET | [langer zufaelliger String] | Min. 64 Zeichen. Befehl: openssl rand -hex 64 |
| JWT_EXPIRY | 24h | Token-Gueltigkeit fuer Login-Sessions |

### n8n (selbst vergeben)

| Variable | Beispielwert | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| N8N_BASIC_AUTH_USER | admin | n8n Login-Benutzername |
| N8N_BASIC_AUTH_PASSWORD | [sicheres Passwort] | n8n Login-Passwort |
| N8N_ENCRYPTION_KEY | [zufaelliger String] | Befehl: openssl rand -hex 32 |

### Miro API (aus developers.miro.com)

| Variable | Beispielwert | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| MIRO_CLIENT_ID | [aus Miro App-Einstellungen] | Miro App erstellen unter developers.miro.com |
| MIRO_CLIENT_SECRET | [aus Miro App-Einstellungen] | Geheimschluessel der Miro App |
| MIRO_ACCESS_TOKEN | [OAuth Token] | Nach OAuth-Flow generiert |
| MIRO_BOARD_ID | [Board-ID aus Miro URL] | ID des bestehenden Planungs-Boards |

### Trello API (aus trello.com/app-key)

| Variable | Beispielwert | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| TRELLO_API_KEY | [aus trello.com/app-key] | Trello API Key |
| TRELLO_TOKEN | [generierter Token] | Nach Autorisierung generiert |
| TRELLO_BOARD_ID | [Board-ID] | ID des Top-Talent-Boards |

### OpenAI (fuer spaetere KI-Pipeline)

| Variable | Beispielwert | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| OPENAI_API_KEY | [aus platform.openai.com] | Erst bei AI-Recruit-Implementierung benoetigt |

### SMTP E-Mail

| Variable | Beispielwert | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| SMTP_HOST | smtp.resend.com | Provider: Resend oder Postmark empfohlen |
| SMTP_PORT | 587 | Standard SMTP Port |
| SMTP_USER | [E-Mail-Adresse] | Absender-Adresse |
| SMTP_PASSWORD | [API Key des Providers] | Meist der API Key des SMTP-Dienstes |

### GitHub (fuer IDE-Agent)

| Variable | Beispielwert | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| GITHUB_TOKEN | [Fine-grained Token] | Der bereits erstellte Token fuer xi-plattform Repo |
| GITHUB_REPO | xi-plattform | Repository-Name |

6  Aufgaben fuer den IDE-Agenten

Diese Reihenfolge ist bindend. Der Agent bearbeitet Schritt fuer Schritt. Du pruefst jeden Schritt bevor der naechste beginnt. Human-in-the-Loop.

| # | Aufgabe | Details |
| --- | --- | --- |
| 1 | Repo-Grundstruktur | /backend /frontend /n8n /docs. .gitignore, .env.example, README.md |
| 2 | docker-compose.yml | Services: PostgreSQL, n8n, Backend, Frontend. Alle mit .env verbunden. |
| 3 | Datenbankschema | SQL-Migrations: clients, campaigns, agents, assignments, audit_logs |
| 4 | REST API Backend | Node.js. Alle Endpunkte aus Abschnitt 4.2. JWT-Middleware. Validierung. |
| 5 | Authentifizierung | Login-Endpunkt, JWT-Generierung, Rollen-Middleware (Admin, Support, Agent) |
| 6 | Miro API Integration | /miro/sync: Zuweisung als Event in bestehendes Miro-Board eintragen. |
| 7 | Frontend Support-Dashboard | React: Kunden, Kampagnen, Kapazitaets-Ampel, Warnungs-Liste. |
| 8 | Frontend Agent-Dashboard | React: Eigener Plan, Zuweisung, Krankmeldungs-Button. |
| 9 | Mock-up Bewerber-Funnel | Statische Landing Page mit Link zum Login des Test-Agents. |
| 10 | Testdaten einspielen | 2 Testkunden, 2 Kampagnen, 1 vorqualifizierter Test-Agent in der DB. |
| 11 | End-to-End Test | Login -> Kampagne -> Zuweisung -> Miro -> Warnung. Alles muss funktionieren. |

Dokumentende - Xi-Plattform MVP Definition v1.0